프로젝트 기획서

Project Proposal

# 1. 기본 정보

| 프로젝트명 | ShelfBot: 자율주행·모방학습 기반 무인 상품 진열 시스템 | 팀명 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 기간 | 2026. 05. 06. ~ 2026. 06. 17. (총 6주) | 작성일 | 2026. 07. 11. |
| 팀장 / 연락처 | 이기문 | 지도교수 | 박민호 교수님 |

## 1.1 팀원 명단

| No. | 이름 | 학번 | 전공/학년 | 담당 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 이기문 | 30211 | 첨단로봇설계 / 3학년 | 로봇팔 제어 / 비전 |
| 2 | 강성준 |  |  | pinky 주행 / 통합 |

# 2. 프로젝트 개요

## 2.1 배경 및 필요성

물류 현장과 매장에서는 상품을 지정된 위치까지 운반하고 진열대에 올려놓는 작업이 사람의 반복 수작업에 의존하고 있다. 이 작업은 단순하지만 시간이 오래 걸리고, 장시간 반복 시 피로로 인한 실수가 늘어난다.

일상적인 매장 방문을 통해 관찰된 바에 의하면, 편의점 및 마트 직원들은 상품 진열과 재고 관리에 상당한 시간적,물리적 부담을 겪고 있다. 이러한 반복적 물류 작업은 인간의 인지 능력과 창의성이 요구되지 않는 영역임에도 불구하고 지속적인 인력 투입을 필요로 하며, 이는 유통 산업의 생산성 향상에 있어 해결 과제로 대두되고 있다.
본 프로젝트는 딥러닝 기반 객체 인식과 로보틱 매니퓰레이터를 활용한 스마트 상품 분류 로봇을 설계·구현한다. 다양한 크기와 형태의 상품을 실시간으로 인식하고, 매장 내 지정된 경로 속에서 안전하게 작동하며, 효율적인 진열 알고리즘을 통해 최적의 재고 배치를 수행하는 것을 핵심 기술적 과제로 삼는다.본 프로젝트는 이동 로봇(pinky) 위에 상품을 올려놓고 시작 명령을 내리면, pinky가 SLAM 기반 자율주행(내비게이션)으로 정해진 위치까지 이동하고, 로봇팔(soarm101)이 모방학습으로 학습한 동작으로 상품을 집어 진열대에 진열하는 무인 운반·진열 시스템을 구축하여, 로봇을 이용한 매장 진열 자동화의 가능성을 검증하고자 한다.

## 2.2 프로젝트 목적

이번 프로젝트의 목적은 반복적으로 이루어지는 상품 정리와 진열 작업을 로봇이 대신 수행할 수 있도록 하는 스마트 상품 분류 로봇을 제작하는 것이다. 이를 통해 매장 직원들의 업무 부담을 줄이고, 상품을 더 빠르고 정확하게 정리할 수 있는 방법을 제시하고자 한다. 또한 로봇과 인공지능 기술이 실제 생활에서 어떻게 활용될 수 있는지 직접 구현해 보며, 문제를 해결하는 능력과 관련 기술에 대한 이해를 높이는 것을 목표로 한다.시작 명령 한 번으로 pinky가 상품을 싣고 SLAM 내비게이션으로 지정 위치까지 자율주행하고, soarm101 로봇팔이 모방학습 정책으로 상품을 집어 진열대에 진열하는 통합 시스템을 구축한다.

## 2.3 프로젝트 범위

◆ 포함 (In-Scope):

- sarm101

- pinky

- 진열대 모형

- 사각형 박스(색깔별로)

◇ 제외 (Out-of-Scope):

- pinky로봇과 soarm101의 결합

# 3. 최종 산출물 (Deliverables)

- 동작하는 로봇팔 분류 시스템 (하드웨어 + 소프트웨어)

- 경로에 맞게 움직이는 pinky로봇(하드웨어 + 소프트웨어)

- 3분 분량 시연 영상 (유튜브 비공개 업로드)

- 최종 보고서 (30페이지 내외) 및 발표자료 (20장 내외)

- 비전 모델 학습 데이터셋 (이미지 500장 + 라벨)

# 4. 성공 기준 (Success Criteria)

| No. | 지표 (Metric) | 목표값 (Target) | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 주행 도달 성공률 | 90% 이상 | 시작 명령 후 지정 위치 도달 여부, 20회 시행 |
| 2 | 도달 위치 오차 | ±5cm 이내 | 도착 지점과 목표 지점 거리 측정, 20회 평균 |
| 3 | 진열 성공률 (모방학습) | 80% 이상 | 상품 파지→진열대 진열 성공 여부, 20회 시행 |
| 4 | 전체 시퀀스 성공률 | 70% 이상 | 시작 명령부터 진열 완료까지 무개입 성공, 20회 시행 |
| 5 | 사이클 타임 | 1회 3분 이내 | 시작 명령~진열 완료 시간 측정, 10회 평균 |

# 5. 주요 접근 방법 / 아이디어

저의 아이디어는 비교적 간단합니다.① 시작 명령: 사용자가 pinky 위에 상품을 올려놓고 시작 명령(버튼/명령어)을 입력하면 전체 시퀀스가 개시된다.

일단 이동수단 부분에서는 pinky로봇에 통해 진열해야 할 상품을 담습니다. 그 후 바닥에 지정된 경로를 따라 로봇은 라인 트레이싱을 통해 로봇 팔이 있는 곳까지 이동합니다. ② 자율주행: pinky가 사전에 작성한 SLAM 지도 위에서 내비게이션(위치 추정 + 경로 계획 + 장애물 회피)으로 진열대 앞 지정 위치까지 이동한다.

다음으로 로봇 팔 부분입니다. 먼저, 매장에 설치된 카메라로 진열대 위의 상품들을 사진을 찍습니다. 그 사진을 AI 프로그램에 보내서 "이건 과자, 이건 음료"처럼 어떤 상품인지 구분하게 합니다. 그 다음, 로봇 팔이 그 정보를 바탕으로 진열되어야 할 상품을 집어서 올바른 위치에 내려놓는 방식입니다.③ 모방학습: 텔레오퍼레이션으로 사람이 soarm101을 조작해 "상품 파지 → 진열대 진열" 시연 데이터를 수집하고, 이를 학습한 정책으로 로봇팔이 진열 동작을 자율 수행한다.

구체적으로 다음과 같은 단계로 접근하려고 합니다:④ 통합: 상위 제어 프로그램이 시작 명령 → pinky 주행 → 도착 확인 → 로봇팔 진열의 작업 순서를 조율하고, 각 단계의 성공/실패를 로그로 기록한다.

- 상품 인식: 카메라로 사진을 찍고, 학습된 AI 모델로 색상을 구분합니다.⑤ 검증: 성공 기준(4장)의 지표별 측정 절차에 따라 주차 단위로 반복 테스트하며 개선한다.

# 6. 기대 효과 및 활용 방안

- 1. 학습 측면
AI 이미지 인식과 로봇 제어 실습을 통해 STEM 통합 역량과 공학적 문제 해결 능력을 함양한다. 프로젝트 기획부터 구현·평가까지의 전 과정을 경험하며 관련 기술 실력을 키우고 미래 진로를 탐색한다.운반(자율주행)과 진열(모방학습 조작)을 하나의 시퀀스로 통합한 무인 진열 시스템의 가능성을 소형 환경에서 검증하고, SLAM 내비게이션과 로봇 모방학습을 실제 하드웨어에 적용하는 경험을 얻는다.

- 2. 기술 측면
알고리즘 기반 자동 분류로 작업 정확도와 처리 속도를 높이며, 모듈식 설계로 기능 확장 및 유지보수를 용이하게 한다. 환경 변화 대응 인식 알고리즘 최적화 및 저전력 구동 구현을 통해 실용 수준의 안정성을 확보한다.수집한 시연 데이터셋과 학습 정책, 통합 제어 코드는 후속 프로젝트(상품 종류 확장, pinky와 로봇팔 결합 등)의 기반으로 재사용할 수 있다.

# 7. 위험 요소 및 대응 방안

| No. | 예상 위험 요소 | 발생 가능성 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 부품 배송 지연으로 개발 일정 밀림 | 중 | 상 | 대체 부품 후보 사전 조사 / 학교 공용 장비 활용 |
| 2 | 비전 모델 학습 데이터 부족 | 상 | 중 | 데이터 증강(augmentation) 적용 / 사전학습 모델 활용 |
| 3 | 로봇팔 좌표계와 카메라 좌표계 캘리브레이션 오차 | 중 | 상 | Hand-Eye 캘리브레이션 주차별 재점검 |
| 4 | 팀원의 개인적인 일정과 개발 일정 충돌 | 상 | 상 | 사전에 개발 일정 여유 확보 / 밀린 역할 숙제로 |

# 8. 추진 일정 (계획)

| 주차 | 목표 | 주요 작업 / 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 환경 구축 | pinky·soarm101 셋업, SLAM 지도 작성, 진열대 모형 배치 |
| 2주차 | pinky 자율주행 | 내비게이션으로 지정 위치 도달, 시작 명령 인터페이스 구현 |
| 3주차 | 시연 데이터 수집 | 텔레오퍼레이션으로 파지→진열 시연 수집 (학습 데이터셋) |
| 4주차 | 모방학습 | 정책 학습 및 로봇팔 단독 진열 동작 검증 |
| 5주차 | 시스템 통합 | 시작 명령→주행→도착→진열 전체 시퀀스 연동, 반복 테스트 |
| 6주차 | 검증·마무리 | 성공 기준 측정, 시연 영상 촬영, 최종 보고서·발표자료 |